|  |  |
| --- | --- |
| **Permintaan Perubahan** | |
| Project: Sitanya | Tanggal: 24/11/2019 |
| Yang mengajukan: Ali (Programmer) | Nomor Perubahan:1.3 |
| **Kategori Perubahan (Check yang sesuai):**   1. Jadwal ( ) 2. Biaya (√) 3. Requirement (√) 4. Testing / kualitas ( ) 5. Sumberdaya ( ) | |
| Yang dilakukan terkait perubahan:   1. Tindakan perbaikan ( ) 2. Pencegahan ( ) 3. Memperbaiki defect ( ) 4. Update (√) 5. Lainnya ( ) | |
| **Deskripsi perubahan:**  Menambahkan fitur *voice recorder* pada fitur *question*, supaya peserta acara, tidak hanya bertanya secara menulis, tetapi bisa merekam suaranya untuk bertanya, supaya dapat tersampaikan pertanyaannya secara detail | |
| **Deskripsi alasan perubahan:**  Untuk lebih menunjang fitur *question* | |
| **Deskripsi alternatif yang dapat dipertimbangkan:**  *Voice recorder* hanya ditampilkan ketika sesi tanya jawab | |
| **Deskripsi hal teknis yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Implementasi perubahan kode yang bersangkutan dengan fungsional answer | |
| **Deskripsi resiko terhadap perubahan:**  Menambah waktu pengembangan, dan biaya pengembangan yang cukup, | |
| **Estimasi sumber daya dan biaya yang dibutuhkan dalam perubahan:**  Sumber daya manusia membutuhkan 2 orang dan biaya Rp3.000.000 | |
| **Deskripsi implikasi terhadap kualitas:**  Kualitas sistem semakin baik namun, untuk performa sistem akan lebih lambat | |
| **Status:**  *DEFERRED* | |
| **Justifikasi atas diterima, ditolak atau ditangguhkan:**  Biaya yang cukup mahal, dan *customer* tidak menginginkan kebutuhan tersebut | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yang menyetujui/tidak:** | | |
| **Nama** | **Tanda tangan** | **Tanggal** |
| Putra (CCB) |  | 24/11/2019 |